## Slide 1
【部門名稱】｜本週工作進度 【YYYY/MM/DD – MM/DD】（含 N 個工作日）
主管追蹤版
本週營收
【NT$______】
進行中團購／訂單數
上週承諾
【_ / _ 項完成】
未完成請寫原因
紅燈項目
【_ 項】
其中卡關逾兩週 _ 項
等待他人
【_ 項】
見第 2 頁跨部門依賴
綠燈｜本週完成
【事項】＋【數字】—— 例：完成出貨 381 筆（團購 210／一般 171）
【事項】＋【數字】—— 例：CRM 純新品 Email 寄送 1,440 封
寫「完成」的事一定要帶數量、金額或百分比
沒有數字的完成事項，請改放黃燈
黃燈｜進行中
【事項】—— 目前進度【_%／第_階段】，預計【MM/DD】完成
【事項】—— 目前進度【__】，預計【MM/DD】完成
每一項都必須有「預計完成日」
沒有完成日的項目，請改放紅燈
紅燈｜異常／待調整
【問題】—— 影響【_ 筆訂單／_ 位顧客／NT$_】，首次出現【MM/DD】
【問題】—— 影響【__】，首次出現【MM/DD】，已卡【_ 天】
紅燈必須寫「影響多大」與「卡多久」
連續三週紅燈 → 自動升級為第 2 頁的老闆決策項
燈號定義｜綠＝本週已完成且可舉證 黃＝正常進行中且有明確完成日 紅＝異常、卡關、需他人決策，或無明確下一步

## Slide 2
【部門名稱】｜重要時程與待決事項 【YYYY/MM/DD – MM/DD】
主管追蹤版
本週重要時程
日期 | 事項 | 結果／數量
MM/DD | 【事項】 | 【數字結果】
MM/DD | 【事項】 | 【數字結果】
MM/DD | 【事項】 | 【數字結果】
MM/DD | 【事項】 | 【數字結果】
MM/DD | 【事項】 | 【數字結果】
跨部門依賴（新增欄位）
我在等誰：【部門／人】的【什麼事】，已等【_ 天】，卡住我的【什麼工作】
誰在等我：【部門／人】等我的【什麼事】，我承諾【MM/DD】給
待老闆拍板決策
1
【要決定的事】 選項 A【__】／選項 B【__】｜不決定的後果：【__】
2
【要決定的事】 選項 A【__】／選項 B【__】｜不決定的後果：【__】
3
【要決定的事】 選項 A【__】／選項 B【__】｜不決定的後果：【__】
本週產出可舉證連結
報表／後台截圖：【連結或檔名】
社群貼文／影片：【連結】
Email 寄送紀錄：【連結】
訂單／出貨明細：【連結】
沒有佐證的數字，主管一律視為未完成
填寫原則｜數字一律取自系統（Shopline 後台／標籤系統），同一個數字全公司只有一個來源，不自行估算

## Slide 3
【部門名稱】｜下週工作計畫 【YYYY/MM/DD – MM/DD】
執行追蹤版
高優先｜本週必達
【MM/DD】完成【事項】，交付【具體產出】
【MM/DD】完成【事項】，交付【具體產出】
【MM/DD】完成【事項】，交付【具體產出】
此欄每項下週要逐條結算達成與否
中優先｜正常推進
【事項】—— 預計【MM/DD】
【事項】—— 預計【MM/DD】
【事項】—— 預計【MM/DD】
本週沒做完不算失敗，但要說明順延原因
籌備｜待條件成熟
【事項】—— 需先有【什麼條件】才能啟動
【事項】—— 需先有【什麼條件】才能啟動
卡在別人身上的，同步寫進第 2 頁「我在等誰」
下週日程（只填工作，節慶與假期另註於備註）
MM/DD (一)
【事項】
MM/DD (二)
【事項】
MM/DD (三)
【事項】
MM/DD (四)
【事項】
MM/DD (五)
【事項】
連假出貨停擺日、到貨預期變動，請寫在此列並同步通知客服
優先級定義｜高＝本週必達，下週結算 中＝正常推進，可順延但須說明 籌備＝條件未到，先卡位不排期

## Slide 4
填寫規則
三個部門共用此模板，每週一上午繳交
1
每個完成事項都要有數字
「完成出貨」不算，「出貨 381 筆」才算。沒有數字的請放黃燈。
2
紅燈要寫影響範圍與卡關天數
「部分訂單無法出貨」不算，「缺貨 77 支、影響 59 筆訂單、卡 4 天」才算。
3
同一個數字全公司一個來源
CRM 寄送數以標籤系統為準，營收以 Shopline 後台為準。兩個部門報同一件事前先對數。
4
上週承諾要結算
第 1 頁的「上週承諾」欄位，未完成須寫原因，不可略過。
5
專有名詞第一次出現要解釋
例如「問題 13」請寫成「問題 13（功效宣稱法規審查）」。
6
跨部門的事要標出來
你在等誰、誰在等你，寫進第 2 頁。這是主管排解卡關的依據。
7
節慶不是工作項目
中秋、教師節不佔時程格；要寫的是連假對出貨與客服的影響。
何鑽美國際有限公司 HEIWEI INTERNATIONAL CO., LTD.